SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 76/2022

"SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 76/2022, QUE CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BOZANO E A EMPRESA CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA”

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Por este instrumento que celebram entre si o MUNICÍPIO DE BOZANO/RS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.216.419/0001-36, com sede administrativa na Rua Silvio Frederico Ceccato, nº 518, representado por seu Prefeito em exercício, Senhor CLÓVIS COPETTI, brasileiro, agente político, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa CONSTRUTORA CERVI & SILVA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 12.481.136/0001-40, estabelecida na Avenida São João Batista, 602, Apto 02, Centro, na cidade de Novo Barreiro/RS, CEP 98.338-000, neste ato representada pelo sócio ANDRÉ CERVI, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF sob o nº 979.992.370-00, portador da CI-RG nº 7056277473, residente e domiciliado na Rua Doutor Josilco, 521, Bairro Planalto, na cidade de Ajuricaba/RS, doravante designada CONTRATADA;

Considerando o Memorando da Secretaria de Finanças e Planejamento, que opina por acrescer 300 (trezentos) dias ao prazo da vigência do contrato;

Considerando que os recursos oriundos do Contrato de Repasse OGU nº 932241/2022 – Operação 1083.470-10/2022, celebrado entre o Município de Bozano e o Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), por intermédio da Caixa Econômica Federal, ainda não foram liberados;

Firmam o presente Segundo Termo Aditivo ao Contrato Administrativo n° 76/2022, que reger-se-á pelas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

É objeto deste Segundo Termo Aditivo, a prorrogação do prazo da vigência do contrato por mais 300 dias, a findar em 08/04/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições alocadas no Instrumento Contratual de origem permanecem inalteradas, sendo este Segundo Termo Aditivo parte integrante e complementar daqueles.

Certos e ajustados, as partes firmam o presente Termo Aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma, ambas se responsabilizando por todos os termos, para que deles decorram os esperados efeitos jurídicos.

Bozano/RS, 13 de junho de 2023.

_____________________________

CONTRATANTE

_____________________________

CONTRATADA

Registre-se e publique-se.